CLAUZE CONTRACTUALE CONTRACT DE LUCRARI
nr.
data
Partile contractante
Prezentul Contract de achizitie publica de lucrari, (denumit in continuare ,,Contract"), s-a incheiat avand in vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (denumita in continuare "Legea nr. 98/2016") precum si orice alte prevederi legale emise in aplicarea acesteia incheiat in data de [zz/11/aaaa],
intre :
[Autoritate contractanta], cu sediul in: [adresa], telefon: [numar telefon], fax: [numar fax], e-mail: [adresa electronica], numar de inmatriculare [numar de inmatriculare], cod de inregistrare fiscala [cod de inregistrare fiscala], cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [Banca-Sucursala] reprezentata prin [numele si prenumele reprezentantului/reprezentantilor legal(i) al/ai Contractantului], [functia(iile) reprezentantului/reprezentantilor legal(i) al/ai Contractantului], in calitate de prestator si denumita in continuare ,,Contractant" sau ,,Executant", pe de alta parte,
denumite, in continuare, impreuna, ,,Partile" si care,
si
[Contractantul], cu sediul in: [adresa], telefon: [numar telefon], fax: [numar fax], e-mail: [adresa electronica], numar de inmatriculare [numar de inmatriculare], cod de inregistrare fiscala [cod de inregistrare fiscala], cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [Banca-Sucursala] reprezentata prin [numele si prenumele reprezentantului/reprezentantilor legal(i) al/ai Contractantului], [functia(iile) reprezentantului/reprezentantilor legal(i) al/ai Contractantului], in calitate de prestator si denumita in continuare ,,Contractant" sau ,,Executant", pe de alta parte,
denumite, in continuare, impreuna, ,,Partile" si care,
avand in vedere:
1. OFERTA
1.1. Contractantul a examinat Documentatia de Atribuire pentru executia de Lucrari si se ofera sa execute Lucrarile, conform prevederilor prezentului Contract. Contractantul, prin semnatura de mai jos, se obliga sa realizeze Lucrarile precizate la pct. 4. Denumirea, obiectul si pretul contractului
ACCEPTAREA
1.2. Autoritatea Contractanta, prin raportul de atribuire nr. [numarul raportului de atribuire -identificat prin numarul anuntului de publicitate din SEAPJ din data de [zz/11/aaaa], a declarat castigatoare Oferta Contractantului, in cadrul procedurii de atribuire a contractului privind executia de Lucrari.
Page 1 of 32
1.3. Autoritatea Contractanta, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul ca, pentru executia Lucrarilor de catre Contractant, va plati Contractantului Pretul Lucrarilor, astfel cum este stabilit la pc. 4. Denurnirea, obiectul si pretul contractului in conforrnitate cu prevederile Contractului,

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. Achizitor si Contractant - Partile contractante, asa cum sunt acestea nurnite in prezentul Contract;
b. Act Aditional - document prin care se modifica termenii si conditiile prezentului Contract de achizitie publica de executie de lucrari, in conditiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
c. Amplasamentul lucrarii - locul unde Contractantul executa lucrarea;
d. Bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau oricare dintre acestea, dupa caz;
e. Cazul fortuit - Eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre eel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
a. Cerinfele Autoritatii contractante- caietul de sarcini i orice alte cerinte/ instructiuni emise de Autoritatea contractanta pe durata executarii Contractului;

b. Cesiune - intelegere scrisa prin care Contractantul transfera unei terte parti, in conditiile Legii nr. 98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin Contract sau parte din acestea;

c. Contract - prezentul Contract de achizitie publica si toate Anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Autoritatea contractanta si contractant, care are ca obiect executarea de lucrari.

d. Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant si un tert ce dobandeste calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii nr. 98/2016, prin care Contractantul subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile Contractului;
e. Dispozitie - document scris emis de Autoritatea contractanta in executarea Contractului si cu respectarea prevederilor acestuia, in limitele Legii nr. 98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia
f. Documentele Contractantului- reprezinta documentele tehnice incluse in cerintele Autoritatii Contractante, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, calculele, programele de computer si alt software, plane, manuale pentru exploatare si intretinere, modele si alte documente tehnice (daca exista), care se afla in custodia si grija Contractantului pana la data preluarii acestora de catre Autoritatea Contractanta;
g. Forta majora - eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datoreaza greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Parti si include calamitati, greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenirnente similare irnprevizibile, mai presus de controlul Partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;

h. Garantia de participare : garantia care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja Autoritatea Contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica ;
Page 2 of 32
i. Garantia de buna executie: garantia se constituie de catre Contractant in scopul asigurarii Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului ;

j. Graficul de lucrari - graficul pregatit de executant care se actualizeaza ori de cate ori este nevoie, si care trebuie sa justifice listele de cantitati care trebuie executate in perioada de referinta in vederea monitorizarii si evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul;
k. Lucrari provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe antier pentru executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni;

I. Materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrari inclusiv livrarea de materiale (daca exista) furnizate de catre Contractant, potrivit prevederilor contractului;
m. Ordin de incepere al lucrarilor - document emis de Autoritatea contractanta si transmis de acesta Contractantului, in care se prevede data la care Contractantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, precum si orice alte informatii pe care Autoritatea contractanta le comunica Contractantului referitoare la prezentul Contract;
n. PCCVI -plan control calitate, verificari si incercari;
o. Penalitate - suma de bani stabilita procentual in Contract ca fiind platibila de catre una dintre Partile contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele Contractului;
p. Perioada de garantie acordata lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei si terminarea lucrarilor, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia, Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile;
q. Pretul Contractului - Pretul platibil Contractantului de catre Autoritatea contractanta, in baza
si in conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului si a documentatiei de atribuire, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate in Contract;
r. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor - documentul intocmit si semnat in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de catre Autoritatea Contractanta , la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandand sau nu receptionarea lucrarilor. sau a unei parti de lucrare (dupa caz) de catre Autoritatea Contractanta;
s. Proces verbal de receptie finala - documentul intocmit si in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de catre Autoritatea Contractanta , la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizeaza data la care Contractantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract;
t. Proiectul - proiectul (documentatia) in baza caruia sunt executate lucrarile in conformitate cu prevederile din Contract;
u. Receptia la terminarea lucrarilor - receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat;
v. Receptia finala -receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie;
w. Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract si care executa anumite parti ori elemente ale Contractului ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul Contractului, raspunzand in fata Contractantului pentru organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
Page 3 of32
x. santier - locurile in care vor fi executate lucrarile si unde se vor livra echipamentele in materialele , in oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a antierului;
y. Utilajele Contractantului - aparatele, mainile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executia in terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse lucrarile provizorii, utilajele asigurate de catre Autoritatea contractanta (daca exista), echipamentele, materialele si altele asemenea.
z. Utilitati - reprezinta instalatii de suprafata, de subteran sau aeriene ce permit distributia de produse petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi in proprietatea publica sau particulara;
aa.Zi - zi calendaristica; an - 365 zile.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.
CONDITII GENERALE
4. Denumirea, obiectul contractului
4.1. Denumirea contractului: Execuția lucrari pentru obiectivul „Construirea unei unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării consumului propriu în Comuna Brăești, județul Botoșani, în vederea înființării unui parc fotovoltaic PV"

4.2. Obiectul contractului
Executantul se obliga sa execute lucrarile de constructii pentru obiectivul „Construirea unei unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării consumului propriu în Comuna Brăești, județul Botoșani, în vederea înființării unui parc fotovoltaic PV"

conform proiectului tehnic de executie si sa execute, sa finalizeze si sa remedieze orice defecte ale lucrarilor obiectivului in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1 . Achizitorul se obliga sa plateasca contractantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de
 lei la care se adauga cota legala de TVA conform legii, conform ofertei financiare a Contractantului, Anexa la Contract.
6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate, eliberarea garantiei de buna executie, expirarea garantiilor tehnice, respectiv stingerea tuturor obligatiilor scadente potrivit prezentului contract.

Page 4 of 32
6.2. Durata prezentului contract este de 6 luni incepand cu data semnarii contractului, dar nu mai mult de 30.11.2026.
6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul - verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

7. Documentele contractului
7.1 - Contractul este format din prezentul formular de Contact, Sectiunea ,,Conditii Generale" si Sectiunea ,,Conditii Specifice".
7.1. Documentele prezentului Contract, inclusiv Sectiunea ,,Conditii Generale" si
Sectiunea
,,Conditii Specifice" precum si celelalte anexe, dupa caz, in ordinea importantei lor si parte integranta din acesta, sunt urmatoarele:
a) acte aditionale, daca exista;
b) grafic general de executie a lucrarilor;
c) caietul de sarcini, proiectul tehnic, inclusiv toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la acestea;

d) propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la acestea;

e) garantie de buna executie a contractului
f) angajament ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;
g) acord de asociere, daca este cazul;
h) contractul de subcontractare, daca este cazul;
k) ordin de incepere a lucrarilor;
1) alte documente, daca este cazul.
7.2 In cazul oricarei contradictii intre documentele prevazute la art. 7, prevederile acestora vor fi aplicate in ordinea de precedenta stabilita conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
7.3. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de sarcini.
8. Executarea contractului
8.1. Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie. Constituirea garantiei de buna executie se va realiza in termen de 5 de zile lucratoare de la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, rara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.

8.2. Executarea contractului se face in conformitate cu graficul general de executie a lucrarilor, parte integranta din prezentul contract.

9. Standarde
Page 5 of32
9.1. (1) Contractantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

(2) La lucrarile la care se fac incercari calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
(3) Contractantul garanteaza ca va respecta obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, protectia mediului conform: Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr. 319/2006, HG nr. 1091/2006 cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata si a Legii nr. 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor.
10. Caracterul public al contractului
10.1.(1)Dosarul achizitiei publice are caracter de document public.
(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin acordul partilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
(3) in cazul in cares-a precizat si dovedit confidentialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua exceptii:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
11. Drepturi de proprietate intelectuala
11.1. Contractantul va despagubi autoritatea contractanta, personalul autoritatii contractante si agentii acestuia si se va asigura ca nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiala ca urmare a unei reclamatii formulate de un tert, inclusiv creatori si intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de proprietate intelectuala, industriala sau de alta natura in baza folosirii de catre beneficiar in conformitate cu prevederile contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu exceptia situatiei in care o astfel de nerespectare rezulta din conformitatea cu proiectarea sau specificatiile elaborate de autoritatea contractanta sau cu instructiunile dirigintelui.

11.2. Toate drepturile de autor si drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului se transfera si devin proprietatea exclusiva a Achizitorului, fara costuri suplimentare.

11.3. Contractantul are obligatia de a despagubi autoritatea contractanta impotriva oricaror:
a) reclamatii in actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese. costuri. taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de catre autoritatea contractanta.

Page 6 of 32
11.4. Orice Rezultat / Rezultate elaborat(e) si / sau prelucrat(e) de catre Contractant in executarea Contractului vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii contractante, la momentul efectuarii platii sumelor datorate Contractantului conform prevederilor contractuale.

11.5. Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, dobandite in executarea Contractului vor fi proprietatea exclusiva a Autoritatii contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera sa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala
12. Protectia patrimoniului cultural national
12.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.
12.2 - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la art. 12.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
· orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
· totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
12.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la art. 12.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.
13. Comunicarea intre Parti
13.1.0rice comunicare fiicuta de Parti va fi redactata in scris si depusa personal de Parte sau expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea primirii documentului.
13.2.Comunicarile intre Parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
13.3.In cazul in care expeditorul solicita confirmare de primire, aceasta trebuie sa indice aceasta
cerinta in comunicarea sa si sa solicite o astfel de dovada de primire ori de cate ori exista un termen limita pentru primirea comunicarii. In orice caz, expeditorul ia toate masurile necesare pentru a asigura primirea la timp si in termen a comunicarii sale.
13.4.0rice document (dispozitie, adresa, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de Receptie, notificare
si altele) intocmit in cadrul Contractului, este realizat si transmis, in scris, intr-o forma ce poate fi citita, reprodusa si inregistrata.
13.5.0rice comunicare intre Parti trebuie sa contina precizari cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul si numarul de inregistrare) si sa fie transmisa conform art. 13.4.
13.6.0rice comunicare fiicuta de una dintre Parti va fi considerata primita:
i.  la momentul inmanarii, daca este depusa personal de catre una dintre Parti,
Page 7 of 32
11. la momentul primirii de catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
111. la momentul primirii confirmarii de catre expeditor, in cazul in care comunicarea este fiicuta prin fax sau e-mail (cu conditia ca trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi nelucratoare, caz in care va fi considerata primita la prima ora a zilei lucratoare urmatoare).
13.7. Partile se declara de acord ca nerespectarea cerintelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite in prezentul Contract sa fie sanctionata cu inopozabilitatea respectivei comunicari.
13.8. In orice situatie in care este necesara emiterea de notificari, instiintari, instructiuni sau alte forme de comunicare de catre una dintre Parti, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba Contractului si nu vor fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.
13.9. Nici o modificare a datelor de contact prevazute in prezentul Contract nu este opozabila celeilalte Parti, decat in cazul in care a fost notificata in prealabil.
14. Reprezentanfii autorizati ai Parfilor
14.1. Reprezentantii legali ai Partilor sunt singurii care pot exprima in scris si semna orice acord de vointa, notificare, dispozitie sau orice alte documente care intervin in orice moment al executarii prezentului Contract.
14.2. Achizitorul numeste o persoana din personalul propriu, care are autoritatea sa actioneze in numele acestuia.
14.3. Achizitorul poate, de asemenea, sa numeasca, in calitate de reprezentant al sau, o persoana juridica sau fizica pentru asigurarea verificarii executiei corecte a Lucrarilor si/sau pentru indeplinirea altor activitati decat cele privind verificarea executiei Lucrarilor. Achizitorul instiinteaza, in scris, Contractantul cu privire la identitatea, autoritatea si limitele reprezentarii precum si la activitatile delegate reprezentantului/reprezentantilor sai.
14.4. Achizitorul informeaza, in scris, Contractantul cu privire la identitatea reprezentantilor sai atestati profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrarilor, si anume a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.
14.5. Contractantul numeste o persoana din personalul propriu, care are autoritatea sa actioneze in numele acestuia. Aceasta persoana autorizata este notificata Achizitorului de Contractant.
15. Modificarea Contractului si dispozipi conexe
15.1. Modificari ale Contractului
a) Orice modificare a Contractului are efect doar daca se realizeaza cu respectarea Legii, in scris si se semneaza de sau in numele ambelor Parti. Modificarea Contractului se poate realiza fie prin
act aditional la Contract, fie prin dispozitie emisa de Achizitor. In cazul modificarilor Contractului realizate prin act aditional, semnarea de sau in numele Partilor este obligatorie. In cazul modificarilor Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar sa se
intocmeasca act aditional la Contract, Partea notificata isi manifesta acordul asupra modificarilor Contractului prin confirmarea, in scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate la art. 13 si 14 din prezentul Contract.
b) Partile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Partilor, fara a afecta

Page 8 of32
caracterul general al Contractului, in limitele Legii si in aplicarea prevederilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 si 165).
c) Modificarile nesubstantiale, astfel cum sunt prevazute in Lege, sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.

d) In cazul in care, in prezentul Contract, nu sunt stabilite modificarile nesubstantiale, se aplica prevederile Legii.

16. Evaluarea Modificarilor Contractului si a circumstantelor acestora
16.1. Evaluarea modificarilor Contractului si a circumstantelor acestora
a) Identificarea circumstantelor care genereaza modificarea Contractului este in sarcina ambelor Parti.
b) Modificarile Contractului se realizeaza de Parti, in cadrul duratei de executie a Contractului si cu respectarea prevederilor stipulate la art. 13 din prezentul Contract, ca urmare a:

i. identificarii, determinarii si documentarii de solutii juste si necesare, raportat la circumstantele care ar putea impiedica indeplinirea obiectului Contractului si obiectivelor urmarite de Achizitor, astfel cum sunt precizate aceste obiective in Caietul de Sarcini si/sau
ii. concluziilor obtinute ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor si performantei Contractantului in cadrul Contractului.
c) Partile stabilesc, prin consultare, efectele solutiilor asupra duratei de executie si/sau asupra pretului Contractului si/sau asupra lucrarilor. Efectele solutiilor, devin modificari contractuale, putand conta in:

i. prelungirea duratei de executie si/sau
ii. suplimentarea pretului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de Contractant si a profitului rezonabil stabilit de Parti ca necesar a fi asociat cheltuielilor suplimentare.
16.2. Notificarea privind Modificarile Contractului
a) Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte, in cazul in care constata existenta unor circumstante care pot genera modificarea Contractului, intarzia sau impiedica executia lucrarilor sau care pot genera o suplimentare a pretului Contractului.

b) Achizitorul poate emite dispozitii privind modificarea Contractului, cu respectarea prevederilor contractuale si cu respectarea Legii.

17. Responsabilitatile contractantului
17.1. Codul de conduita
a. Contractantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu proiectul sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.
Page 9 of 32
b. Pe perioada executarii contractului, Contractantul se obliga sa nu aduca atingere obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile omului.

c. Cand Contractantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract conform prevederilor prezentului contract, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.

d. Platile catre Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, si atat Contractantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

e. Contractantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

f. Contractantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Contractantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract. Totodata, Contractantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

g. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de cheltuieli, Contractul poate inceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor lucrari executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

h. Contractantul va fumiza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

17.2. Conflictul de interese
a. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese

Page 10 of 32
comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 10 zile de la aparitia acestuia.
b. Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar, poate solicita masuri suplimentare. Contractantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va inlocui, in 10 zile si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.
c. Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile prevazute in prezentul contract.

17.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru
a. Contractantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.
b. Contractantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.
c. Contractantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.
d. Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele religioase sau de alta natura, recunoscute oficial ca fiind zile nelucratoare sau in afara programului normal de lucru specificat in contract, cu urmatoarele exceptii:
se specifica altfel in contract
persoana autorizata de achizitor W da consimtamantul;
activitatea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protectia vietii sau a proprietatii sau pentru siguranta lucrarilor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizata de achizitor.
e. Contractantul il va informa pe achizitor in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare saptamana / fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizata a acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.
17.4. Facilitati pentru personal si forta de munca
a. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale pentru personalul sau. De asemenea, executantul va asigura facilitati si pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.
b. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nici o structura care face parte din lucrarile permanente.
Page 11 of 32
17.5. Sanatatea si securitatea muncii
a. Contractantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere
si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
b. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.
c. Contractantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), 'in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.
d. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care i1 va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Mundt.
e. Contractantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.
f. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.
g. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajatilor acestuia.
h. Contractantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform HG nr. 300 din 2 martie 2006 (*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. Contractantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
17.6 Personalul si echipamentul
a. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile respective de activitate.

b. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice persoana angajata pe santier, care:

persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate; indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;
nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;
persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea sau protectia mediului.
c. Contractantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier .
Page 12 of 32
d. Contractantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul contractului.

e. Contractantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul contractului.

f. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/ calificat/ autorizat si in deplina conformitate cu prevederile prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine executantului ..

g. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la prezentul articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat"

h. Personalul Contractantul va avea calificarea, pregatirea si experienta necesare in domeniile de activitate ale acestuia.

17.7. Obligatiile principale privind executia lucrarilor
17.7.1.(1) Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
(2) Contractantul intelege ca, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita intrebari Achizitorului si de a clarifica impreuna cu acesta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse in Caietul de Sarcini.
(3) Contractantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarea/Lucrarile executata(e) va/vor avea caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare
17.7.2. Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie , fie definitiva, cerute de
si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.
17.7.3. Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
17.7.4. Contractantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data mentionata in ordinul de incepere al lucrarilor Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) actualizat cu respectarea termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.
17.7.5.- Contractantul are obligatia de a pastra, pe santier, un exemplar din documentatia predata de catre Achizitor in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de autoritate contractanta, la cererea acestora.
17.7.6. Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Contractantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Autoritatea contractanta.
Page 13 of 32
17.7.7. Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitorului in orice problema, mentionata in contract, referitoare la lucrare.

17.7.8. Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notitica cu promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.

17.7.9. Contractantul are obligatia de a obtine toate aprobarile pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizatii similare pentru lucrarile permanente si orice alte aprobari descrise in caietul de sarcini.

17.7.10. Contractantul are obligatia de a transmite toate instiintarile, si de a obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Contractantul va despagubi Achizitoru si o va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii.

17.7.11. Contractantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de Achizitor, precum si de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

17.7.12. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia:
a. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b. de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor ;
c. de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;
d. de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deeurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.
17.7.13. Contractantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa, in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de Achizitor sau de persoana autorizata de Achizitor.
17.7.14. Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrarilor.

17.7.15.- (1) Contractantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor prezentului contract. Achizitorul sau persoana autorizata de acesta, va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii .
(2) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Contractantul de nici una din sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.
17.7.16. - (1) Contractantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe antier. De
Page 14 of 32
asemenea, Contractantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.
(2) Contractantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;
(3) Contractantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;
17.7.17.(1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorul sau a oricarei alte persoane.
(2) Contractantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, acfiunilor in justitie, daunelor-interese , costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.
17.7.18.- (1) Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu, sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor) sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil , astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective sau ale spatiilor verzi.
(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul antierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi Achizitorului impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi.
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, Contractantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea , in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul antierului.
17.7.19.- (1) Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
17.7.20. Contractantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei , ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei,

Page 15 of 32
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.
17.7.21. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

17.7.22. Daca Contractantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane:

· aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, avand obligatii comune si individuale fata de Autoritatea contractanta pentru executarea contractului;
· Contractantul nu ii va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a Achizitorului;
17.7.23. Contractantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale stabilite de art. 25 din Legea 10/1995 actualizata:

a) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiti atestati;
b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate asigurat de responsabili tehnici cu executia atestati, asigurati fie prin personal propriu, fie prin extemalizare;
c) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
d) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
e) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului ;
f) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
g) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
h) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
i) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
j) remedierea , pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv 60 luni;
k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initialii, la terminarea executiei lucrarilor;
1) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitafii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.
Page 16 of 32
17.7.24. (1) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea Autoritatii contractante /reprezentantul acestuia (dirigintele de antier).

(2) Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.
(3) In cazul in care Contractantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre Achizitor /dirigintele de antier, acestea vor fi descoperite la cererea Achizitorulului de catre executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie.
17.7.25. Contractantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta
17.7.26. Obligatia de informare a Contractantului - Contractantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Contractantului.

17.7.27. Contractul are obligatia nominalizarii unui sef de santier, ale caruia principale sarcini vor fi urmatoarele: reprezinta singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe
santier; este responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, impreuna cu aspectele organizationale; contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor; gestioneaza si supravegheaza toate activitatile desfasurate pe santier; este prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier; actualizeaza toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei; actualizeaza calendarul de desfasurare a activitatilor si jumalul de santier; gestioneaza implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier; este responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului Contractantului de pe santier; este responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale
17.7.28. Contractul are obligatia numirii, ulterior semnarii contractului de executie lucrari, a unui inginer executie instalatii electrice, ale carui principale sarcini vor fi: coordonarea executiei lucrarilor de instalatii electrice, efectuarea testelor si verificarilor asupra instalatiilor electrice, asigurarea de faptul ca instalatii electrice sunt dimensionate si executate corespunzator.

17.8. inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul)
a. Contractantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al Achizitorului. Contractantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea m urmatoarele situatii:
1. in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;
11.  daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Contractantului (ex: demisia).
b. Oricare din situatiile mentionate la punctele a si b vor fi dovedite cu documente justificative emise de autoritatile competente si/sau de persoanele inlocuite, iar Contractantul va intreprinde tot ce este conform si necesar sa nu intrerupa/pericliteze executia lucrarilor. Neprezentarea documentelor da dreptul Achizitorului de a aplica penalitati.

c. Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu ii indeplineste sarcinile din Contract.

Page 17 of 32
d. Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand personalul alocat pentrn indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la data restituirii garantiei de buna executie. Contractantul trebuie sa dispuna de acest personal pe toata aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialistii necesari in functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fidesfasurate.

e. In cazul in care un membrn al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina eel putin experienta si pregatirea profesionala minima solicitata prin Documentatia de atribuire.

18. Masuri impotriva muncii la negru
18.1. Contractantul sau fiecare membrn al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care sa cuprinda toate persoanele angajate care au acces pe santier.

18.2. Inregistrarea prevazuta la alin.( 1) este tinuta la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate de Autoritatea contractanta si a tuturor autoritatilor competente.

18.3. Contractantul ii informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El ramane responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

19. Obligatiile achizitorului
19.1. Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru contractul de lucrari
19.2. Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de eliberare in conditiile in care Contractantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la achizitor. Achizitorul va oferi asistenta rezonabila Contractantului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre Contractant potrivit prevederilor legale.

Achizitorul va comunica informatiile aflate in posesia sa, pe care Contractantul le poate solicita in mod rezonabil pentru executarea Contractului
19.3. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fara plata, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina si suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier, in ziua emiterii ordinului de incepere. Ordinul de incepere pentru executia lucrarilor va fi emis in termen de maxim 5 de zile de la data constituirii garantiei de buna executie
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si eel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre contractant.
19.4. Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art. 28 si 29 din prezentul contract.

19.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor .

19.6. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in eel mult 5 zile de la notificarea Contractantului si de a semna, incheia impreuna cu Contractantul un proces-verbal privind lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului.

19.7. Achizitorul  ii va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de
santier, in conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.
Page 18 of 32
19.8. Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi Contractantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

19.9. Autoritatea contractanta va participa la toate receptiile partiale/ finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea Contractantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii.

20. Penalitati, daune -interese
20.1. - In cazul in care, contractantul nu isi indeplinqte obligatiile asumate prin contract, sau le indeplineste necorespunzator, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobanda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. 21 din OG nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare. Dobanda se aplica la valoarea contractului ramasa de executat/executata necorespunzator/executata cu intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult decat valoarea contractului. Aceasta penalitate se aplica pentru obligatiile din contract altele decat cele pentru care sunt nominalizate punctual penalitati.

20.2 In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termen de 45 (patruzeci si cinci) de zile de la data primirii facturii fiscale prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura de catre Achizitor, executantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicata la valoarea platii neefectuate, pentru fiecare zi de intarziere de la expirarea celor 45 de zile in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului.
20.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate, care depaseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditiile art.20.1 si 20.2, in completare, partile datoreaza si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.
20.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. in acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
21. Garantia de buna executie a contractului
21.1 Garantia de buna executie va reprezenta 10% din pretul contractului, fara TVA, respectiv..............
(2) in cazul in care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica.
in orice moment, pe perioada derularii Contractului, Garantia de Buna Executie trebuie sa reprezinte cuantumul de 10% din valoarea Contractului, fara TVA
21.2 Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a

Page 19 of 32
contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica. Garantia se va restitui in conformitate cu art. 42 alin.3
21.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale.

21.4 Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:
a. virament bancar;
b. instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:
1.
scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat;
11.
asigurari de garantii emise:
· fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;
· fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
c. prin depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;
d. prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
e. prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c).
In cazul constituirii garantiei de buna executie, prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta Executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul de disponibil prevazut mai sus este purtator de dobanda in favoarea Executantului.
21.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie.

21.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiate pe perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.

21.7 Achizitorul va ernite ordinul de incepere pentru executia lucrarilor numai dupa ce Contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie, in termen de maxim 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie a contractului.

21.8 Contractantul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare pana la executia si terminarea Lucrarilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal

Page 20 of 32
de receptie finala a lucrarilor. In acest sens, cu l 0 zile inainte de data de expirare a garantiei, Contractantul are obligatia de a preda achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale).
21.9 Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este eel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos

Beneficiarul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in urmatoarele situatii:
(a) Contractantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este descris in paragraful anterior, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie;
(b) Contractantul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 10 zile de la primirea solicitarii Beneficiarului privind remedierea defectiunii, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului
(c) Contractantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului
(d) se creeaza circumstante care sa indreptateasca Beneficiarul sa rezilieze contractul potrivit prevederilor art 21.3, indiferent daca s-a trimis sau nu instiintare de reziliere, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie.
21.10 Daca pe parcursul executarii Contractului, Achizitorul executa partial sau total Garantia de Buna Executie constituita pana la data executarii ei, Contractantul are obligatia ca, in termen de 5 zile de la executare sa reintregeasca garantia raportat la restul ramas de executat. in situatia in care Contractantul nu indeplineste aceasta obligatie, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte forrnalitati, cu 10 zile inainte de data rezilierii. Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implica reducerea proportionala a Garantiei de Buna Executie

21.11 In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legate si contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

21.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi
Page 21 of 32
intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.
21.13 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.
21.14 (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termenele prevazute la Art. 21.2, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 395/2016.

(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termenele prevazute la Art. 21.2, va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016
21.15. In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri/penalitati contractuale, poate retine aceste despagubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de buna executie. Daca valoarea acestora depaseste cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul are obligatia de a plati diferenta in termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.
22. inceperea si executia lucrarilor
22.1 - (1) Contractantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul eel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului. Ordinul de incepere a executiei lucrarilor va fi emis in termen de maxim 5 zile de la data constituirii garantiei de buni executie.
(2) Contractantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.
(3) Lucrarile se vor executa etapizat in functie de modul de alocare a sumelor de la bugetul de stat/bugetul local, urmand ca beneficiarul sa emita ordine de incepere /sistare in functie de alocarile bugetare.
22.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) in cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute in prezentul contract, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa ti avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
22.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea des:fasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
22.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii

si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
(2) Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.
Page 22 of 32
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
22.5 - (1) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.
(2) Contractantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
(3) Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului,
si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.
23. intarzierea si sistarea lucrarilor
23.1 - in cazul in care:
a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor stabili:
(i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
(2) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul prevazut la pct.b al art.23.1. se realizeaza la dispozitia scrisa a achizitorului.
(3) Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de suspendare, adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarera in ritmul normal.
24. Finalizarea lucrarilor si receptia
24.1. - Executia lucrarilor trebuie finalizata in termenele stabilite la clauza 6.3. din prezentul contract.
24.2. - (1) La finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, Contractantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie ce fac obiectul prezentului contract.
(3) Achizitorul are la dispozitie maxim 15 zile pentru organizarea receptiei lucrarilor executate ce fac obiectul prezentului contract, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii scrise din
Page 23 of 32
partea executantului cu privire la finalizarea executiei lucrarilor, la sediul achizitorului - Primaria Comunei Blandesti.
24.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor de catre achizitor.
24.4.- Pentru a evita aplicarea sanctiunilor prevazute la clauza 20.1, executantul trebuie sa solicite convocarea comisiei de receptie prin depunerea la sediul achizitorului - Primaria Comunei Blandesti a notificarii scrise in acest sens, inainte de expirarea perioadei de 24 luni calendaristice aferenta executiei a lucrarii conform termenelor de la pct.6.3., achizitorul avand obligatia de a convoca comisia de receptie si de a intocmi Procesul Verbal de Receptie a lucrarilor executate daca sunt indeplinite toate conditiile, in decurs de maxim 15 zile de la data notificarii la Primaria Comunei Blandesti de catre executant.
24.5 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.
25. Testele la terminarea lucrarilor
25.1. inainte de inceperea testelor la terminarea lucrarilor, executantul va transmite achizitorului documentele conforme cu executia si manualele de exploatare si intretinere astfel incat achizitorul sa poata exploata, intretine, demonta, reasambla, ajusta si repara aceasta parte a lucarilor.

25.2. 0 astfel de parte nu va fi considerata a fi terminata in scopul receptiei potrivit prevederilor contractuale pana cand aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

25.3. Achizitorul :
a) va fumiza intregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forta de munca, materiale si personal cu experienta si calificare corespunzatoare, in vederea efectuarii eficiente a testelor la terminarea lucrarilor;

b) va efectua testele in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere furnizate de catre executant si orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor teste;

c) va efectua testele in prezenta personalului executantului.
25.4. Testele la terminarea lucrarilor vor fi efectuate dupa receptia de catre achizitor a lucrarilor sau a sectoarelor de lucrari. Achizitorul va instiinta executantul cu 15 zile inainte de data in care vor fi efectuate testele. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate in termen de 10 zile dupa aceasta data, in ziua sau zilele stabilite de catre achizitor.

25.5. Daca executantul nu se prezinta la data si locul stabilit, achizitorul poate incepe efectuarea testelor, care se vor considera a fi efectuate in prezenta executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

25.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrarilor vor fi redactate si evaluate de ambele paqi. Se va face o evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre achizitor.

25.7. Daca, din motive care nu se pot atribui executantului, un test dupa terminare a lucrarilor sau a unui sector de lucrari nu poate fi finalizat in termenul de 3 zile (similar situatiilor aferente Perioadei de Notificare a Defectiunilor)(sau oricare perioada asupra careia partile au convenit), se va considera ca lucrarile sau sectorul de lucrari au trecut testul dupa terminare.

Page 24 of 32
25.8. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut testul dupa terminare, fiecare parte poate solicita repetarea, in aceiasi termeni si conditii. Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita pana eel tarziu la expirarea termenul de 3 zile (Perioada de Notificare a Defectiunilor).

25.9. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut un test dupa terminare si executantul propune corectari sau modificari ale lucrarilor sau sectorului de lucrari in cauza, acesta nu are dreptul de a efectua corectarile sau modificarile propuse, rara acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va instiinta executantul cu privire la acordarea dreptului de acces la lucrari sau sectorul de lucrari, in termen de 15 zile de la primirea notificarii trimisa de executant. Daca executantul nu primeste aceasta instiintare pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor, acesta va fi exonerat de aceasta obligatie

si se va considera ca lucrarile sau sectorul de lucrari (dupa caz) au trecut testele la terminare.
25.10. Daca contractantul inregistreaza costuri suplimentare ca urmare a unei intarzieri nerezonabile din cauza achizitorului referitoare la permiterea accesului la lucrari, la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunzatoare ale unui test sau sa efectueze oricare corectari sau modificari, executantul va transmite o instiintare achizitorului si va avea dreptul la plata costurilor suplimentare care vor fi incluse in pretul contractului.

26. Rezilierea contractului. Pact comisoriu
26.1. -In situatia in care in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere, Executantul din propria culpa, nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza, Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificarii, in acest sens, fie, prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune.(art.1552c.civ.).

26.2. Incetarea contractului de lucrari in conditiile prezentului contract nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza prezentului contract.

26.3 Suplimentar fata de cauza de incetare definita la art. 27.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, rara necesitatea unei alte formalitati si rara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;
b) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor sau de catre reprezentantul sau autorizat;

c) executantul cesioneaza contractul in alte conditii decat cele reglementate de contractul de executie de lucrari - cesiunea din contract sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului;
d) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

e) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care Achizitorul i1 poate justifica;

f) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor financiare ale CE;

Page 25 of 32
g) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

h) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului ;
i) executantul nu fumizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

j) in cazul prevazut la art 17.1 punctul 2, din contractul de achizitie
k) cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract conform prevederilor art.27.3 litera m, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.

1) in cazul prevazut la art. 17.2 punctul 3 din contractul de achizitie.
Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile prevazute la art.20.3 litera m.
26.4 Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant :fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.

26.5 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.

26.6 In cazul prevazut la art.26.5., achizitorul va convoca in maxim 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

2.7 Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:
a) despagubiri; si/sau
b) rezilierea Contractului
26.8 Despagubirile pot fi:
a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.
26.9 in orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu prevederile art 21.15 din prezentul contract de achizitie.

Page 26 of 32
Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul 1ndeplinirii contractului de achizitie publica, 1n limita prejudiciului creat, 1n cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizind obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are
obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.
26.10 Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

27. Perioada de garantie acordata lucrarilor
27.1. - Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza prezentului contract va fide   luni si incepe la data incheierii de catre achizitor a procesului verbal de receptie fara obiectiuni la terminarea lucrarilor executate si pana la receptia finala .

27.2. - (1) In perioada de garantie, contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Perioada de remediere a defectelor curge de la data data luarii la cunostinta, potrivit termenului stabilit de achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a fi executate, dar nu mai putin de 3 zile.
(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
1. utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
11. neglijentei sau neindeplinirii de catre contractant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza contractantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
28.3. In cazul in care contractantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 28.2 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sale execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.
28. Modalitati de plata
28.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul aferent contravalorii lucrarilor executate si solicitate la decontare 111 baza situatiilor de lucrari aprobate de catre dirigintele de santier in termen de 45 (patruzecisi-cinci) de zile de la data primirii facturii fiscale prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura de catre Achizitor, conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 7 din Legea nr. 72/2013 cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza:
decontarea lucrarilor se face in functie de listele de cantitati ofertate de catre Contractor, ca anexa a formularului de oferta, in urma confirmarii punerii in opera a acestora de catre Dirigintele de santier.
29. Plata avansului
Page 27 of 32
29.1. Nuse realizeaza plati in avans.
30. Ajustarea pretului contractului si alte clauze de revizuire
30.1. Avand in vedere ca durata contractului este de maxim 6 luni, pretul contractului nu se ajusteaza,
conform legii.
31. Asigurari
31.1. - (1) Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare de rise profesional ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputemiciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte".
(3) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va solicita, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Contractantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.
31.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.
32. Subcontractanti
32.1. Orice intelegere scrisa prin care Contractantul incredinteaza o parte din realizarea Lucrarilor catre un tert este considerata a fi un Contract de Subcontractare.

32.2. Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate schimba Subcontractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea Tehnica numai cu acordul prealabil, scris, al Achizitorului. Contractantul informeaza Achizitorul cu privire la subcontractare care se realizeaza doar in conditiile art. 219 din Legea nr. 98/2016, mentionand partea/partile din Contract care se subcontracteaza precum si identitatea Subcontractantilor.

32.3. Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea Contractului, contractele incheiate cu Subcontractantii desemnati in cadrul Ofertei depusa pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/ Contractele de Subcontractare se constituie anexa la Contract, facand parte integranta din acesta.

32.4. Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada derularii Contractului, numai in baza unor motive justificate, fie inlocuirea/renuntarea la un Subcontractant, fie implicarea de noi Subcontractanti. Executantul trebuie sa solicite, in scris, aprobarea prealabila a Achizitorului inainte de incheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii Achizitorului privind implicarea de noi Subcontractanti se realizeaza numai dupa ce Contractantul 1 a efectuat el insusi o verificare prealabila a Subcontractantului ce urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele legale de excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 aplicabile Subcontractantului si capacitatea Subcontractantului de a indeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv

Page 28 of 32
resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind inlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant trebuie acordata de Achizitor, avandu-se in vedere, eel putin: caracteristicile lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele legale de excludere aplicabile Subcontractantului precum si Declaratia pe propria raspundere prin care noul Subcontractant/noii Subcontractanti isi asuma respectarea prevederilor Caietului de Sarcini si a Propunerii Tehnice depuse de Contractant la Oferta, pentru activitatea/activitatile subcontractate si informatiile prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru indeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Orice Subcontractant propus si aflat in situatiile de excludere este respins de Achizitor.
32.5. Achizitorul notifica Contractantului decizia sa cu privire la inlocuirea unui Subcontractant/ implicarea unui nou Subcontractant motivand decizia sa in cazul respingerii aprobarii.
32.6. Contractantul se obliga sa incheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractantii care sunt de acord cu obligatiile contractuale asumate de catre Executant prin prezentul Contract.

32.7. Niciun Contract de Subcontractare nu creeaza raporturi contractuale intre Subcontractant si Achizitor. Contractantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor pentru modul in care indeplineste Contractul. Executantul raspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor sai ca si cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a Contractului sau a angajarii de catre Contractant a unor Subcontractanti pentru executia Lucrarilor nu elibereaza Contractantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

32.8. in cazul in care un Subcontractant nu reuseste sa isi execute obligatiile contractuale, Achizitorul poate solicita Contractantului fie sa inlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care sa detina calificarile si experienta solicitate de Achizitor, fie sa preia el insusi executia Lucrarilor.

32.9. Lucrarile incredintate unui Subcontractant de Executant nu pot fi incredintate unor terte parti de Subcontractant.
32.10. Orice schimbare a Subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului sau orice incredintare a Lucrarilor de Subcontractant catre terte parti este considerata o incalcare a Contractului, situatie care indreptateste Achizitorul la rezilierea Contractului si obtinerea de despagubiri din partea Contractantului.
32.11. ln orice moment, pe perioada derularii Contractului, Contractantul trebuie sa se asigure ca Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului Contract.
32.12. in orice moment, pe perioada derularii Contractului, Achizitorul poate solicita Executantuluii sa inlocuiasca un Subcontractant care se afla in una dintre situatiile de excludere specificate in Lege.

32.13. In cazul in care un Subcontractant si-a exprimat, Ill conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016, optiunea de a fi platit direct, atunci aceasta optiune este valabila numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

1.  aceasta optiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca anexa la Contract si facand parte integranta din acesta;
11. Contractul de Subcontractare include la randul sau o anexa explicita si specifica privind modalitatea in care se efectueaza plata directa de catre Achizitor catre Subcontractant si care precizeaza toate si fiecare dintre elementele de mai jos:
111.  pentru fiecare Lucrare/ activitate aferenta partii din Propunerea Tehnica, anexa la Contract, astfel cum este incheiat intre Executant si Achizitor - partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea realizat/realizata de Subcontractant astfel cum trebuie specificata in factura prezentata Ia plata,
Page 29 of 32
1v. modalitatea concreta de certificare a Lucrarii/activitatii de catre Executant pentru rezultatul obtinut de Subcontractant/Lucrarea executata de Subcontractant inainte de prezentarea facturii de catre Executantt Achizitorului,
v. partea/proportia din suma solicitata la plata corespunzatoare Lucrarii/activitatii care este in sarcina Subcontractantului, prin raportare la conditiile de acceptare la plata a facturilor emise de Contractantul pentru Achizitor, asa cum sunt acestea detaliate in Contract,
v1. stabileste conditiile in care se materializeaza optiunea de plata directa, vn.  precizeaza contul bancar al Subcontractantului.
33. Cesiunea
33.1. Partile pot cesiona, total sau partial, drepturile si obligatiile nascute din acest Contract numai cu acordul prealabil in scris al celeilalte Parti si in conditiile Legii nr. 98/2016.

33.2. Cesiunea nu exonereaza Contractantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract si scadente pana la data cesiunii.

33.3. in cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare.

33.4. Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de catre o noua persoana juridica nascuta in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei Contractantului, in termen de maximum 3 (trei) zile de la data nasterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificarii de catre Contractant pentru a-si exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de catre o noua persoana juridica nascuta in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei Contractantului. (de exemplu: fuziune, divizare, etc.)
33.5. Contractantul nu are dreptul sa cesioneze oricare dintre drepturile si obligatiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plata, fara acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. in astfel de cazuri, Contractantul trebuie sa furnizeze Achizitorului informatii cu privire la identitatea entitatii careia ii cesioneaza drepturile.

33.6. in cazul incetarii anticipate a Contractului, la solicitarea expresa a Achizitorului si cu acordul Contractantului, Contractantul cesioneaza Achizitorului contractele incheiate cu Subcontractantii.

33.7. in cazul in care tertul sustinator nu si-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul ferm de sustinere, dreptul de creanta al Contractantului asupra tertului sustinator este cesionat cu titlu de garantie catre Achizitor.

34. Forta majora
34.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
34.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

34.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

Page 30 of 32
34.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

34.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

35. Imprevizibilitatea
35.1. Partile W vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de semnarea contractului.

35.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor sale, partile pot stabili, de comun acord, una din urmatoarele masuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor;

b) incetarea contractului.
36. Cazul Fortuit
36.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

36.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acestuia.

36.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit."

37. Solutionarea litigiilor
37.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

37.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

38. Limba care guverneaza contractul
38.1. Limba care guvemeaza contractul este limba romana.
39. Legea aplicabila contractului
39.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Page 31 of32
40. Dispozitii tranzitorii si finale
40.1. Contractantul declara expres ca a citit cuprinsul clauzelor clauzelor contractuale si declara, in mod expres, ca a inteles pe deplin continutul acestora precum si efectele !or juridice.

40.2. Prezentul Contract reprezinta vointa libera a Partilor, exprimata in conditiile Legii nr.98/2016, si se semneaza de catre acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului si intinderea obligatiilor asumate, orice alte intelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica.
40.3. Drept pentru care, ca urmare a declararii castigatoare a Ofertei Contractantului, in cadrul procedurii de atribuire a Contractului de achizitie publica de lucrari, ca urmare a Anuntului de participare nr. [nr. de inregistrare al anuntului de participare], din data de [zz/11/aaaa], publicat pe portalul www.e-licitatie.ro,
40.4. Partile au incheiat prezentul Contract azi, [data incheierii Contractului], in [localitatea], in 2 (doua) exemplare, unul pentru executant si doua pentru achizitor.

Pentru Achizitor,
Pentru Contractant,
[Contractantul]
[numele si prenumele reprezentantului legal al
 [numele si prenumele reprezentantului legal al Autoritatii Contractante]
Contractantului]
[functia reprezentantului legal al Autoritatii
 [functia
reprezentantului Contractante]
Contractantului]
legal
al
[semnatura
reprezentantului Autoritatii Contractante]
Data: [zz/11/aaaa]
legal
al

[semnatura
reprezentantului Contractantului]
Data: [zz/11/aaaa]
legal
al
